Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/1138 от 08.07.2014г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 08.07.2014года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения договора  на выполнение работ по реконструкции РП-11141, 10 кВ с заменой ячеек и системы учета электроэнергии согласно техническому заданию (Приложение №1).

Услуги должны быть оказаны по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр.1.

Дата начала приема предложений — 8 июля  2014 года.

Дата окончания приема предложений — 21 июля 2014 года.

Дата определения Победителя – до 25 июля 2014 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения процедуры: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

По техническим вопросам: Чепижак Юрий Васильевич, 8-495-612-99-99 (доб. 25-50).

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 25 августа 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80%.

Критерий №2 (К2) сроки выполнения работ  – значимость критерия составляет 20%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где     Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) –  сроки проведения работ

К2 = (Омин / Оуч) х значимость критерия,

где:    Оуч – сроки проведения работ участником, дней.

Омин – минимальный срок проведения работ из представленных участниками, дней.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях с учетом НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1. Техническое задание на 1 листе.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «8» июля 2014г. №170/1138

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции системы  электроснабжения  ОАО РТИ  2-я очередь по адресу: г. Москва, ул. 8 марта, д. 10

1. Цель работы

Целью работ по настоящему техническому заданию является выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции РП- 11141системы  электроснабжения корпусов  ОАО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 марта, д. 10

2. Основания для проведения работ  - Техническое задание.

Работы должны быть выполнены на основании требований:

(​ проектной и рабочей документации;

(​ ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

(​ ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Характеристика объекта работ

Существующая система внешнего электроснабжения включает в себя распределительный пункт на напряжение 10 кВ (абонентская часть РП-10 кВ № 11141 и часть РП- 11141 МОЭСК), 4 подстанции 2БКТП мощностью 1000- 630 кВА, установленных на территории ОАО  РТИ . Питающие кабельные линии на РП- 11141 части МОЭСК типа СБ-10 3х150, отходящие линии с РП- 11141 на 2БКТП типа АПвПуг 3х1х120.

4. Состав работ

Работы должны быть выполнены в соответствии проектными данными и техническими данными заводов- изготовителей.

Проектные работы:

(​ получение технических условий в ОАО «МОЭСК»;

(​ разработка проекта;

(​ согласование проекта в заинтересованных инстанциях.

Закупка оборудования и материалов:

Строительные работы:

(​ подготовка и покраска стен – 265 кв. м;

(​ подготовка и покраска потолков – 118 кв. м;

(​ ремонт и покраска полов – 118 кв. м;

(​ замена дверей – 4 шт;

(​ герметизация проходов кабелей в техническом подполье здания и проходных каналов.

Демонтажные работы:

(​ демонтаж существующих ячеек КСО-2УМЗ абонентской части – 19 шт;

(​ демонтаж существующих ячеек КСО-2УМЗ части ОАО «МОЭСК»– 9 шт;

(​ демонтаж сборных шин, силовых кабелей ;

Монтажные работы:

(​ монтаж новых ячеек SM-6 абонентской части – 12 шт;

(​ монтаж новых ячеек SM-6 части ОАО «МОЭСК» – 8 шт;

(​ монтаж новых кабельных концевых разделок;

Пуско-наладочные работы: в объеме главы 1.8 ПУЭ.

Работы по реконструкции и устройству сопутствующих инженерных систем обеспечения в технических подпольях корпусов и проходных каналах (сигнализация, пожаротушение, вентиляция, диспетчеризация, контроль доступа, обеспечение эвакуации и др.) выполняются по отдельному техническому заданию.

(​перевод питания существующих нагрузок на временные схемы электроснабжения;

(​ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения Ростехнадзора на ввод электроустановки в эксплуатацию, перевод существующих нагрузок на новые схемы. электроснабжения); (​нанесение всех установленных руководящими документами диспетчерских наименований; Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ): ( разработка и согласование проекта АСКУЭ; (установка приборов учета – 10 шт; (монтаж системы АСКУЭ; (пусконаладочные работы системы АСКУЭ; (программирование УСПД, организация GSM канала; (организация АРМ оператора; (сдача системы АСКУЭ комиссии ОАО «Мосэнергосбыт».

5. Требования к применяемым оборудованию и материалам

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.

6. Требования к выполнению работ

Работы должны проводиться в соответствии с:

(​ ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

(​ ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

(​ СО-153-34.04.181-2003;

(​ ПОТ Р М – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (СО 153-34.03.150-2003), «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

(​ другими действующими директивными материалами, обязательными для данного вида работ

7. Сроки выполнения работ;

Срок выполнения работ –определяется договором;

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

8. Требования к исполнителю

8.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка ОАО РТИ, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ)ЭЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования организации при производстве работ.

8.2. Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство на испытательную  электролабораторию до 10 кВ.

8.3. К работам на объекте допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие квалификационные удостоверения.

8.4. На объекте при производстве работ должна находиться бригада специалистов состоящая, как минимум, из 4 (четырёх) человек.

8.5. Заказчик предоставляет подрядчику бытовые и складские помещения для хранения материалов, приборов и оборудования.

9.​ Перечень документации представляемой Заказчику.

Подрядчик по окончанию работ представляет Заказчику

(​ исполнительную документацию;

(​ акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3;

(​ технический отчет о произведенных измерениях, испытаниях и наладке  оборудования и кабелей.

10. Гарантия исполнителя работ

Подрядчик должен гарантировать:

(​ надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

(​ выполнение всех работ в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 12 месяцев.

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «8» июля 2014г. №170/1138

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с учетом НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Сроки выполнения работ  _____  дни.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)